# Decisões para a cadeia de execução

Fast Pessoas · folha única de respostas · 24/08/2026

Como responder: marque uma caixinha por pergunta (ou responda no chat só com os códigos, ex.: “A1: a · B1: a…”). Itens sem resposta seguem a opção RECOMENDADA ✔ quando a onda largar — EXCETO os marcados [TRAVA]: esses não se constroem sem resposta. Respondendo só os 7 [TRAVA] (A1, A2, B1, B2, D2, E1, G3), as Ondas 1 e 2 já largam inteiras. O que cada bloco destrava: A–D → Ondas 1 e 2 (as 7 frentes paralelas) · E–G → Onda 3.

# Bloco A · Visibilidade em camadas  (destrava o agente 1.1 — a maior frente)

## A1. Salário do gestor: qual chave?   [TRAVA]

A chave rh.posicao.ver é sensível e obriga 2FA — dá-la aos gestores manda ~6 pessoas sem TOTP para o enrolamento (a mesma conta que barrou ponto.ver.equipe).

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Chave nova de alcance-equipe (rh.posicao.ver.equipe), fora do 2FA obrigatório, com trilha de leitura sempre.

Pró: segue o precedente do ponto; salário do próprio ramo ≠ salário global.

Contra: duas chaves para o mesmo dado, em alcances diferentes.

☐  (b) Conceder a rh.posicao.ver global e aceitar o enrolamento de 2FA dos gestores.

## A2. O escopo “equipe” recursivo vale para quê?   [TRAVA]

condicaoEscopo é ponto único usado por ~20 consultas (ficha, ponto, documentos, admissões). Mudar “equipe” para sub-árvore muda tudo junto.

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Tudo vira sub-árvore — uma semântica só de “minha equipe” (o organograma significa isso).

Pró: sem dois conceitos de equipe convivendo.

Contra: gestor de topo passa a alcançar muita gente de uma vez (mitigado pela trilha).

☐  (b) Sub-árvore só onde a Fase 4 pede (salário + disciplinar); o resto continua equipe direta.

## A3. Disciplinar da equipe: alcance

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Sub-árvore, coerente com A2; e só medidas do vínculo que o gestor lidera — nada de vínculo anterior/outro CNPJ.

Contra: gestor não vê reincidência de outra empresa do grupo (o DP vê).

☐  (b) Equipe direta apenas.

## A4. Ficha pública mínima: confirma a inversão?

Hoje fora do alcance = 404 (a pessoa “não existe”). A Fase 4 pede que todo logado veja o mínimo (nome, cargo, contato corporativo, líder, unidade).

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Sim — catálogo mínimo visível a qualquer logado, sem trilha de leitura; trilha só a partir do que exceder o mínimo.

Contra: headcount e estrutura ficam visíveis a todo usuário interno.

☐  (b) Manter 404 fora do alcance (contraria o critério da Fase 4 — registrar por quê).

## A5. Raça-cor (IBGE): regime de privacidade

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Regime idêntico ao do gênero — autodeclarado, formulário cego, nunca em payload individual, só agregado com piso k.

Contra: o DP não consulta o dado de uma pessoa nem para conferência.

☐  (b) Visível ao DP na ficha (decisão de privacidade a registrar).

## A6. Nível hierárquico do cargo: onde e como

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Catálogo administrável (eixo 9 — nada chumbado), guardado na versão do cargo (muda com o tempo).

Contra: uma tela a mais de catálogo.

☐  (b) Lista fixa no código.

## A7. Telefone/e-mail corporativo: da pessoa ou do vínculo?

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Do vínculo — e-mail corporativo pertence ao empregador; transferência com rescisão troca o endereço.

Contra: um campo a mais para preencher a cada vínculo novo.

☐  (b) Da pessoa.

# Bloco B · Código de Conduta + ciclo de ciência  (destrava 1.5 e 2.1)

## B1. Quando bloqueia?   [TRAVA]

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Código de Conduta bloqueia já no 1º acesso (critério do roadmap); as demais políticas com “exige ciência” geram pendência com prazo administrável + lembrete, sem bloquear.

Contra: primeiro login fica mais longo.

☐  (b) Bloqueio só depois de vencer o prazo, para tudo.

## B2. Recusa e testemunhas: como funciona?   [TRAVA]

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Recusa abre um registro de ato feito pelo DP com 2 testemunhas, e cada testemunha confirma com a própria sessão (ciência de testemunho, hash e data).

Pró: molde CLT, tudo auditável dentro do sistema.

Contra: exige que as testemunhas tenham acesso ao sistema.

☐  (b) DP registra o ato presencial sozinho (nomes das testemunhas em texto).

## B3. Versão nova reabre para quem?

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Todos os ativos (inclusive quem nunca deu ciência na anterior) e admitidos futuros herdam automaticamente.

Contra: pico de pendências a cada versão nova.

☐  (b) Só quem tinha dado ciência na versão anterior.

## B4. O bloqueio vale para quem?

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Para todos, inclusive DP/admin/diretoria (o exemplo vem de cima; a rota de regularização fica sempre acessível).

Contra: admin também para no bloqueio no 1º acesso.

☐  (b) DP/admin isentos.

## B5. “Rolar o documento até o fim” é exigência?

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Sim — o visualizador rastreia a rolagem e o botão de ciência só habilita no fim; implica publicar o Código de Conduta em PDF/texto (Word não é exibível).

Contra: mais implementação; documento precisa estar num formato exibível.

☐  (b) Abrir + confirmar com hash basta.

## B6. Recusado fica bloqueado?

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Não — o registro com testemunhas encerra o ciclo e libera o acesso; o desfecho fica gravado e a consequência é decisão de gestão (“ninguém fica pendente para sempre”).

Contra: a pessoa segue usando o sistema tendo recusado o código.

☐  (b) Recusado permanece bloqueado (na prática, impede a pessoa de trabalhar no sistema).

# Bloco C · Segurança  (destrava 1.3 e a lane Borda 2.1)

## C1. Throttle de TOTP: limiar e alcance

☐  (a) RECOMENDADA ✔  5 falhas de TOTP em 5 minutos por usuário → 429 sem nem validar o código; parâmetros administráveis; vale também para as revalidações críticas (aprovar folha, desativar 2FA).

Contra: nenhum relevante — não tranca a conta de senha, só o 2º fator.

☐  (b) Só no login; limiares diferentes (dizer quais).

## C2. Reconferência de usuário desativado nas páginas: largura

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Helper central + as 6 páginas keyless agora (fecha o furo); as demais 48 migram oportunisticamente, a cada frente que já as tocar.

Contra: a centralização completa fica gradual.

☐  (b) Refatorar as 54 páginas de uma vez (mais conflito com as ondas em andamento).

## C3. CSP com nonce: tolerância a estilo

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Nonce em script-src (o ganho real contra XSS); manter unsafe-inline só em style-src se o Next exigir; smoke manual previsto na entrega.

Contra: proteção de estilo continua relaxada (risco baixo).

☐  (b) Nonce completo custe o que custar (pode quebrar telas; mais tempo).

# Bloco D · Disciplinar e Posse  (fatia 2 do 1.1 e o item 3.5)

## D1. Fechar/reduzir suspensão manual: regras

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Só encurtar o fim (nunca estender nem reabrir); aceita data retroativa até o início da janela; reusa a chave rh.disciplinar.registrar, tudo auditado.

Contra: estender uma suspensão exigirá registrar medida nova (de propósito).

☐  (b) Regras diferentes (dizer quais).

## D2. Suspensão → folha (dias sem remuneração): a regra   [TRAVA]

Hoje NENHUM código de folha lê medida disciplinar; a regra precisa nascer inteira. Vale validar com o contador.

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Rubrica própria “Desconto de suspensão disciplinar”: desconta os dias CORRIDOS da janela, na competência de cada mês (janela que cruza mês desconta em cada uma a sua parte); valor-dia = salário ÷ 30; e desconta também o DSR da semana da suspensão (Lei 605/49, mesma lógica da falta injustificada).

Contra: a regra do DSR merece confirmação do contador antes da primeira folha real.

☐  (b) Outra regra (dizer qual). Sem resposta, o item 3.5 não entra.

# Bloco E · OLAC — integração com a contabilidade  (destrava 3.2)

O mapa de eixos (docs/14) proíbe construir antes da decisão E1.

## E1. Competência externa: como modelar   [TRAVA]

Hoje a competência de folha é única para o grupo, mas Supply, DCS e Casa do Montador processam fora.

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Tabela paralela de conciliação — lote de espelho por empresa+competência, sem mexer no UNIQUE nem no motor.

Pró: menor cirurgia; espelho é leitura.

Contra: duas “verdades” de competência convivem (interna calculada × externa espelhada); a tela precisa deixar claro.

☐  (b) Competência separada por empresa (mexe no UNIQUE e em todo o fluxo).

☐  (c) Marcação por empresa dentro da competência única.

## E2. O que é o espelho

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Registro somente-leitura de conciliação — o que veio de fora NÃO vira item de folha calculado, só aparece lado a lado.

Contra: totais “oficiais” externos não somam nos painéis internos automaticamente.

☐  (b) Vira item de folha (mexe no motor — mais caro e mais arriscado).

## E3. De-para rubrica → conta contábil

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Catálogo administrável com vigência (eixo 9; já listado como cadastro da onda J).

Contra: uma tela a mais.

☐  (b) O arquivo sai com o código interno e a contabilidade converte lá.

## E4. Layout do arquivo (ida e volta) — EXTERNO

Precisamos de UM exemplo real do arquivo que a OLAC/Castor aceita e devolve (colunas, separador, códigos). Ação sua: pedir o exemplo. Sem ele, 3.2 fica em suposição.

# Bloco F · Carga inicial e go-live  (destrava 2.3 e 3.3)

## F1. Histórico retroativo na carga

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Só posição atual + data de admissão — histórico de cargos/salários entra depois, por ajuste auditado, quando precisar.

Pró: go-live semanas mais cedo.

Contra: linha do tempo nasce curta (a partir da carga).

☐  (b) Importar histórico completo de cargos/salários/afastamentos (carga muito maior; layout de planilha por evento).

## F2. Acessos no go-live

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Criar usuário para todos os importados de uma vez, por convite (senha definida no primeiro acesso).

Contra: onda de primeiros acessos concentrada (e todos passam pelo bloqueio do Conduta — de propósito).

☐  (b) Usuários criados um a um, depois.

## F3. Planilhas de origem — EXTERNO

Um export real do Nasajon (ou o formato combinado com o Diego) por planilha: cargos, unidades, headcount/cadastros. Ação sua: pedir os exemplos. Sem eles o parser fica em suposição.

# Bloco G · Recrutamento  (1.2 já larga sem isto; G3 destrava 3.4)

## G1. Reformular modelo: vaga aberta sem candidatura migra?

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Não migra — fica congelada na versão antiga; quem quiser troca manualmente (o PATCH de vaga nasce na mesma onda).

Pró: zero mágica.

Contra: um clique a mais por vaga.

☐  (b) Migra automaticamente.

## G2. O modelo PADRÃO (GERAL) pode ser reformulado pela tela?

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Sim — a versão nova herda padrao=true na mesma transação (o índice de um-padrão-ativo suporta).

Contra: nenhum relevante.

☐  (b) Padrão fica fora do reformular por ora.

## G3. Pesquisa social (13c): privacidade do anexo   [TRAVA]

☐  (a) RECOMENDADA ✔  Anexo mora no GED (categoria própria), visível só a rs.gerir com trilha de leitura sensível (molde do parecer/valor de oferta); retenção: apagar junto do descarte da candidatura recusada após N meses — diga o N (sugestão: 6).

Contra: política de retenção precisa ser cumprida (rotina de expurgo).

☐  (b) Outro desenho (dizer qual). Sem resposta, 3.4 não entra.

# Decisões técnicas que NÃO sobem (tomadas pela engenharia, registradas para rastro)

- Teste de férias: unitário puro (exportando a lógica) e prova re-executável contra o banco — os dois moldes já existem no repo.

- “Minha posse” no portal: rota própria /api/posse/minhas (molde EPI); falha do cartão não derruba o portal.

- Ciência de posse pelo titular: continua por titularidade (molde EPI), sem chave nova.

- Relatório dT por etapa: mediana; agrupa por etapa do catálogo (nome), não por posição no modelo; fechadas + abertas; por cargo.

- Migrations pré-alocadas por frente (0084–0096) para agentes paralelos não colidirem; buracos de numeração são aceitáveis.

- docs/pendencias.md e db/semear/*: agentes devolvem o conteúdo no relatório; a aplicação é do orquestrador, no merge.

# Folha de respostas

Marque a letra escolhida (em branco = segue a recomendada ✔). Os códigos em vermelho são [TRAVA].

| Código | Resposta | Observações |
| --- | --- | --- |
| A1 |  |  |
| A2 |  |  |
| A3 |  |  |
| A4 |  |  |
| A5 |  |  |
| A6 |  |  |
| A7 |  |  |
| B1 |  |  |
| B2 |  |  |
| B3 |  |  |
| B4 |  |  |
| B5 |  |  |
| B6 |  |  |
| C1 |  |  |
| C2 |  |  |
| C3 |  |  |
| D1 |  |  |
| D2 |  |  |
| E1 |  |  |
| E2 |  |  |
| E3 |  |  |
| E4 |  | pedir exemplo do arquivo à contabilidade |
| F1 |  |  |
| F2 |  |  |
| F3 |  | pedir planilhas de exemplo (Nasajon/Diego) |
| G1 |  |  |
| G2 |  |  |
| G3 |  | informar também o N de meses de retenção |

Fonte: docs/20-decisoes-para-a-cadeia.md (versão viva no repositório). Gerado a partir do mapeamento somente-leitura das 8 frentes restantes.